
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY nr ZDW.N4.362.86.2020

z dnia ….12.2020 r.

zawarta pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 9561969536
w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają: 
Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg
               -      Głównego Księgowego

a
………………………………………………………………………………………………………..

ul…………………………..

………………………..

NIP ……………………….

REGON ……………….

KRS ……………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

……………………………………….         -      ……………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu 
w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 € zgodnie z art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawowania nadzorów branżowych i ich koordynacja nad realizacją zadania p.n.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych”.
2. Zamówienie dotyczy nadzoru nad robotami branży elektroenergetycznej w zakresie:
2.1 rozbiórki istniejącej infrastruktury drogowej w celu wykonania przebudowy kolizji elektroenergetycznych;

2.2 robót rozbiórkowych istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej: słupy, konstrukcje wsporcze, przewody, przyłącza, oprawy oświetleniowe, uziomy, odgromniki, bezpieczniki, skrzynki przyłączeniowe, itp.,

2.3 usunięcia kolizji ze słupami linii napowietrznych nn.;

2.4 usunięcia kolizji z liniami kablowymi nn.;

2.5 usunięcia kolizji z oświetleniem drogowym;

2.6 montażu elementów infrastruktury elektroenergetycznej: słupy, konstrukcje wsporcze, przewody, przyłącza, oprawy oświetleniowe, uziomy, odgromniki, bezpieczniki, skrzynki przyłączeniowe, itp.;

2.7 odbudowy rozebranej w ramach prowadzonych robót infrastruktury drogowej – przywrócenie do stanu istniejącego;

2.8 dopuszczenia do prac przez gestora sieci elektroenergetycznej oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

2.9 przygotowania dokumentacji powykonawczej;

2.10 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót:

Zakres i warunki wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej, którą można pobrać:

 ftp://ftp.zdw-bydgoszcz.pl:2021/przetargi/2020/dok.265
oraz na stronie Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/399055
4. Strony zobowiązane są do:

1) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,

2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu z należytą starannością i zobowiązuje się wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, oraz informować Zamawiającego o wszystkich dostrzeżonych uchybieniach po stronie Wykonawcy robót budowlanych. 
§ 2
Termin wykonywania umowy
1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

2. Zakładany podstawowy termin realizacji robót budowlanych:
2.1 odcinek od km 0+600 do 1+100 oraz od km 17+600 do km 19+117 w terminie do   15.03.2021 r.

2.2 odcinek od km 1+100 do 17+600 w terminie do 17.05.2021 r.

+ 2 miesiące czynności odbiorowe Inspektora nadzoru
3. Zmiana Wykonawcy robót pozostaje bez wpływu na zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia realizacji przedmiotu umowy. Zawieszenie realizacji następuje poprzez zawiadomienie w formie pisemnej ze wskazaniem terminu rozpoczęcia okresu zawieszenia realizacji oraz jego okresu. Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Zawieszenie realizacji umowy może nastąpić w przypadku konieczności dokonania wyboru nowego Wykonawcy robót budowlanych (procedura przetargowa). 

5. W przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych obowiązków wynikających z umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zabezpieczenia prac wykonanych przed zawieszeniem realizacji przedmiotu umowy oraz czynności niezbędnych do przywrócenia pełnego wykonywania umowy. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia realizacji przedmiotu umowy. Okresu zawieszenia nie liczy się do terminów wskazanych w § 2 ust.2 umowy. 

§ 3

Wartość przedmiotu umowy
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie:

_________________ PLN

powiększonej o podatek VAT (23%) 

_________________ PLN

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 

_________________ PLN

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wszystkie koszty w szczególności koszty: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, koszty dojazdów na plac budowy, do siedziby Zamawiającego, oraz koszty związane z nadzorem nad robotami dodatkowymi / uzupełniającymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych.
3. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w umowie w „katalogu zmian”.

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
§ 4

Zasady rozliczeń i płatności 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

2. Faktury wystawiane będą: nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, na poniższych zasadach:
1) wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie proporcjonalnie do wartości odbiorowej robót budowlanych (sprzedaży),

2) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

3) podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru częściowego. 

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  …………………………

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu –Adam Ciechanowski.
3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe. 

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Projektu. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.

6. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.
§ 6  
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy nadzorów branżowych - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należą, wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, a w szczególności:

a) Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do niej, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

b) Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;

c) Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;

d) Udział w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego oraz kontrola realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;

e) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportu końcowego;

f) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

g) Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 5 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;

h) Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);

i) Kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez kierowników robót;

j) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym; 

k) Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego);

l) Udział w odbiorach częściowych robót branżowych oraz udział w odbiorach końcowych;

m) W okresie gwarancji Inspektor Nadzoru robót branżowych jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego;

n) W okresie gwarancyjnym Inspektor Nadzoru robót branżowych jest również zobowiązany 
do uczestniczenia w kontrolach budowy wyznaczonych przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do kontroli. 

o) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania protokołów konieczności pod kątem zamówienia, jakości i zgodności z SST, na etapie ich sporządzania.

p) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, wniesienie ewentualnych uwag, a następnie zatwierdzenia sprzedaży Wykonawcy.
§ 7
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1)   w przypadku opóźnienia w realizacji Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2)   w przypadku opóźnienia  w usunięciu wad Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3)   za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w okresie gwarancji i rękojmi dla robót w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Usługi w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4)    z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.
3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 od pkt 1) do 3) które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.

5. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 8
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:

1) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca, 

3) przedmiot niniejszej Umowy będą wykonywać inne osoby, niż zaakceptowane przez Zamawiającego, 
4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal wykonuje usługę  w sposób sprzeczny z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego, 

5) opóźnienie w wykonaniu Zadania przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 20 % wynagrodzenia brutto,

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 6) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.
4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 9
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian:

1) Zmiana osób wskazanych do realizacji umowy – w przypadku zmiany osób wskazanych w treści oferty, zaproponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w ogłoszeniu. 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia związana ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych – w przypadku gdy okres wykonywania robót ulegnie wydłużeniu o co najmniej 3 miesiące, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości Wykonawcy. W takim przypadku od 4 miesiąca Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe miesięczne obliczone jako:

Wynagrodzenie ofertowe brutto* 
---------------------------------------------------------------    x 75 % 

Liczba miesięcy świadczenia usługi 

W przypadku świadczenia usługi przez część miesiąca wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie do ilości dni. 
4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) nie przysługuje, jeżeli wydłużenie robót wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi. Wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje za miesiące, w których usługa nie będzie wykonywana. 
3. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę.

§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. W przypadku gdy część usług składających się na przedmiot umowy Wykonawca zleci podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

2. Wynagrodzenie podwykonawców, o których mowa w ust. 1, płatne jest przez Wykonawcę.

§ 11
Prawa autorskie
1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów),

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

· użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

· utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

· zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

· wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

· wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

· nadawania za pośrednictwem satelity,

· reemisji,

· wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

· wykorzystania w utworach multimedialnych,

· wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,

· wprowadzania zmian i skrótów,

· sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

· publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

· wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu budowy,

· dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,
· wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,
· prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

§ 12
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§ 13 

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 









WYKONAWCA
9

